ПРОТОКОЛ № __
заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды на территории города Лахденпохья Лахденпохского муниципального округа»

Дата проведения: 30 июля 2026 года
Место проведения: г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а, 3-й этаж, каб. 305
Время проведения: 11 час. 00 мин. – 12 час. 00 мин.

Председатель комиссии:
Тимина Г.И., Глава Лахденпохского муниципального округа.
Члены комиссии:
Сергушкина Т.В., начальник финансового управления Администрации Лахденпохского муниципального округа;
Анисимова Ю.Ю. – директор МКУ «КИО ЖКХ»;
Белокозенко О.В., директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Лахденпохского муниципального округа»;
Дорохов Н.О. – депутат Совета Лахденпохского муниципального округа;
Медведева А.А. – специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства МКУ «КИО ЖКХ», секретарь комиссии;
Харченко П.Ю. – депутат Совета Лахденпохского муниципального округа;
Морозов Ю.А. – директор «МУП «Водоканал»
Присутствуют 6 членов Комиссии из 8 членов, действующие на основании распоряжения Администрации Лахденпохского муниципального округа от 04.02.2026 № 30-П, кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения: не заявлялись.

Повестка заседания:
	1. Распределение денежных средств на объекты благоустройства в 2027 году, в том числе на дворовые территории из перечня неблагоустроенных территорий.
[bookmark: _GoBack]Выступили: 
Анисимова Ю.Ю. доложила о необходимости распределения средств на два объекта:
	1. Детская площадка г. Лахденпохья ул. Гагарина - победитель Всероссийского конкурса по выбору объектов благоустройства в 2027 году.
	2. Дворовая территория г. Лахденпохья ул. Школьная (ремонт дворового проезда) - объект, включенный в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Лахденпохья Лахденпохского муниципального округа» в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.
	В ходе обсуждения отмечено, что состояние дворового проезда на ул. Школьной признано аварийным. Исходя из необходимости обеспечения безопасности дорожного движения и приведения территории в нормативное состояние, предложено направить основную часть финансирования на данный объект.
Слушали:
	Члены комиссии согласились с приоритетностью ремонта дворового проезда на ул. Школьной, при этом отметив важность софинансирования победившего в конкурсе проекта на ул. Гагарина для выполнения обязательств.
Результаты голосования всех членов комиссии:
«за» - 6 членов комиссии;
«против» - 0 членов комиссии;
«воздержались» - 0 членов комиссии.
Документы, рассматриваемые на комиссии: 
Заявка и сметная документация от гражданина Лабкова М.А. на благоустройство дворовой территории по адресу г. Лахденпохья, ул. Школьная; Муниципальная программа «Формирования комфортной городской среды на территории города Лахденпохья Лахденпохского муниципального округа»; Протокол № 1 Заседания межведомственной комиссии по итогам проведения голосования в 2026 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ.
Комиссия решила:
	1. Утвердить следующее распределение денежных средств в размере 2 500 000 руб. на объекты благоустройства в 2027 году:
	- 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей - на ремонт дворовой территории (дороги) по ул. Школьная.
	- 200 000 (двести тысяч) рублей - на реализацию проекта-победителя Всероссийского конкурса (детская площадка) по ул. Гагарина.
	2. Рекомендовать ответственному исполнителю обеспечить целевое использование средств согласно утвержденной смете.

Председатель комиссии: 							               Г.И. Тимина

Члены комиссии: 							   	        Т.В. Сергушкина

Ю.Ю. Анисимова

О.В. Белокозенко

Н.О. Дорохов

П.Ю. Харченко

Ю.А. Морозов

Протокол составила и вела
Секретарь комиссии
_________ А.А. Медведева
