|  | Наименование объекта/мероприятия (с указанием точного местоположения) | Технические характеристики |  |  | Срок выполнения работ | Итоги выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность кВТ\диаметр мм | Объём | ед. изм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Лахденпохское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗиП) для отстойников КОС г. Лахденпохья, оборудованных илоскребами FINNCHAIN. Цепь тяговая HA200. Канализационные очистные сооружения. Кадастровый (условный) номер 10:12:0010701:25 Республика Карелия, Лахденпохский район, г.Лахденпохья, ул. Ленина. Нежилое сооружение канализации, общая площадь 1690,5 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права 10-АБ № 590043. | НА 200 | 160 | пог.м. | июль2021 г. | поставлено в план закупок |  |
| 2 | Замена участка сети водоотведения с установкой 4-х ревизионных колодцев на 3 кольца. Кадастровый (условный) номер 10-10-07/009/2012-039 Республика Карелия, Лахденпохский район, г.Лахденпохья. Канализационные сети, протяженность 18330,6 м., инвентарный № 18. Свидетельство о государственной регистрации права 10-АБ № 481676. | 200 мм 1000 мм | 190 12 | пог.м. шт | август 2021 г. |  |  |
| 3 | Устройство колодца на Санаторной 22. |  |  |  | июль 2021 г. | получены коммерческие предложения |  |
| 4 | Подвоз воды |  |  |  | при необходимости | 1 раз выполнено |  |